Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения»» на 01.10.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Дегтевского сельского поселения | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | Весь период | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Содействие обустройству мест массового отдыха населения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем обустройства мест массового отдыха населения | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы  Повышение благоустроенности общественных территорий Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Дегтевского сельского поселения. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения. | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение открытости сферы благоустройства | Весь период | Весь период | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы  Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения. | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов  Шевцова О.А.  Главный бухгалтер Шевцова Н.В. | Повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.  Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение». | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |