ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЕГТЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДЕГТЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

сл. Дегтево

**Об утверждении муниципальной программы  
Дегтевского сельского поселения «Формирование современной   
городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения»**

В соответствии с распоряжением Администрации Дегтевского сельского поселения от 19.09.2018 № 47 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дегтевского сельского поселения», постановлением Администрации Дегтевского сельского поселения от 20.03.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дегтевского сельского поселения» Администрация Дегтевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Дегтевского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации Дегтевского сельского поселения

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Дегтевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения»

Паспорт  
муниципальной программы Дегтевского сельского поселения   
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Дегтевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;  создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории Дегтевского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Дегтевского сельского поселения |
| Целевые индикаторы  и показатели государственной программы | – | доля благоустроенных объектов в Дегтевском сельском поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются:  1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | год | всего | бюджет Дегтевского сельского поселения | бюджет Миллеровского района | областной бюджет | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» |

Паспорт

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение благоустроенности общественных территорий Дегтевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дегтевского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Дегтевского сельского поселения района |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий Дегтевского сельского поселения;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются:  1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | год | всего | бюджет Дегтевского сельского поселения | бюджет Миллеровского района | областной бюджет | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Дегтевского сельского поселения |

Паспорт

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий   
многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства;  информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения;  доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются:  1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 0,0 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | год | всего | бюджет Дегтевского сельского поселения | бюджет Миллеровского района | областной бюджет | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | повышение удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

1.1. Благоустройство и озеленение территорий муниципального образования Дегтевского сельского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. По состоянию на 1 января 2018 года, площадь территорий муниципального образований Дегтевского сельского поселения составляет 279 км2. Численность населения более 3 тыс. человек. На территории Дегтевского сельского поселения общее количество объектов благоустройства – 4; дворовых территорий – 1. Протяженность улиц – 38,5  километров.

По состоянию на 1 июля 2018 года на территории Дегтевского сельского поселения расположено 1 населенных пунктов с численностью населения более 1 000 человек:

– Дегтевское сельское поселение, сл. Дегтево.

Численность населения, проживающего на территории населенного пункта, более 1 тыс. человек.

Территории Дегтевского сельского поселения, в том числе территории населенных пунктов с численностью населения более 1 000 человек, характеризуется низким уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы и иные территории), что ухудшает условия проживания населения Дегтевского сельского поселения и не отвечает современным требованиям жителей области.

1.3. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки территории населенного пункта. Современный гражданин воспринимает всю территорию как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная территории населенного пункта позволяет снизить градус социальной напряженности.

В комфортных, современных и безопасных районах населенного пункта формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

1.4. В целях продолжения ранее начатой работы по созданию благоприятных условий проживания граждан в рамках Стратегического направления России «ЖКХ и городская среда» для решения задач приведения в надлежащее состояние дворовых территорий и общественных пространств Дегтевского сельского поселения необходима реализация мероприятий муниципальной программы.

1.5. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Дегтевского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании Дегтевское сельское поселение рекомендуется привлекать добровольцев, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

Реализация муниципальной программы позволит осуществить комплексный подход к организации и выполнению работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории Дегтевского сельского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Дегтевского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития муниципального района, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся обновленные парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенного пункта и другие объекты, будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения Дегтевского сельского поселения.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с:

поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам   
от 21.11.2016 № 10;

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017   
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития территории населенного пункта, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Дегтевского сельского поселения, предусмотренных в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение».

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 5.

Приложение № 1

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Дегтевского сельского поселения «Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»»

СВЕДЕНИЯ   
о показателях муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Единица измере­ния | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Дегтевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дегтевском сельском поселении | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Показатель 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дегтевского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показатель 1.3. Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Дегтевского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Показатель 2.2. Доля руководителей и специалистов  жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Дегтевского сельского поселения ««Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий,   
муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного  мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем благоустройства общественных территорий | снижение удовлетворен-ности населения муниципального образования Дегтевское сельское поселение уровнем благоустройства общественных территорий | [показатели 1.1](#sub_211) |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Содействие обустройству мест массового отдыха населения | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение удовлетворен-ности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем обустройства мест массового отдыха населения | снижение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Дегтевского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения | [показатель 1.2](#sub_212) |
|  | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Дегтевское сельское поселение» | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | снижение удовлетворенности населения муниципального образования Дегтевского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | показатель 2.1 |
| Задача 2 подпрограммы 2 «проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства» | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение качества жилищно-коммунальных услуг | нарушение [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.20001)  в сфере организации бюджетного процесса | показатель 2.1 |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | снижение качества жилищно-коммунальных услуг | [показатель](#sub_221) 2.2 |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ «Управление жилищно коммунального-хозяйства строительства и транспорта Миллеровского района» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение открытости сферы благоустройства | снижение открытости сферы благоустройства | показатель 2.1 |

Приложение № 3

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Дегтевского сельского поселения ««Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»»

РАСХОДЫ

бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения ««Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия  подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | всего  в том числе: | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро­грамма 1 «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Дегтевское сельское поселение» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие обустройству мест массового отдыха населения | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпро­грамма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя­тие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Дегтевского сельского поселения Миллеровского района | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| [Основное мероприятие 2](file:///C:\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\2222079-112732079-112864836.docx#sub_223).3.  Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дегтевского сельского поселения; МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района" | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

Рз Пр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 4

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Дегтевского сельского поселения ««Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования «Дегтевское сельское поселение»»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер  и наименование подпро­граммы | Источники финансирования | Объем расходов,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Дегтевского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Дегтевского сельского поселения" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет­ные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий Дегтевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет­ные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе  
Дегтевского сельского поселения

««Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Дегтевское сельское поселение»»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы Дегтевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Дегтевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Ростовской области от общего количества объектов, требующих благоустройства в Дегтевском сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Дегтевском сельском поселении |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Дегтевского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Миллеровского района; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Миллеровского района; Σ Коот – общее количество общественных территорий Дегтевского сельского поселения |
| 3. | Показатель 1.2.  Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения Дегтевского сельского поселения; Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения Дегтевского сельского поселения; Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения Дегтевского сельского поселения |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Миллеровского района; Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения; Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Дегтевского сельского поселения |
| 5. | Показатель 2.2. Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | До = Σ Ко / Σ Кт х 100% | До – доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение,  в отчетном периоде; Σ Ко – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение,  в отчетном периоде; Σ Кт – количество руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса  в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Дегтевского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Дегтевского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Дегтевского сельского поселения от 20.03.2018 № 37 «Об утверждении муниципальной программы Дегтевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Дегтевского сельского поселения» на период 2018 – 2022 годов».

Глава Администрации

Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин